УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Быдановского сельского поселения от 19.06.2019 № 42-П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Быдановского сельского поселения на 2019-2028 годы»

Быдановское сельское поселение

2019 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Быдановского сельского поселения

на 2019-2028 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | администрация Быдановского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Соисполнители программы |  | - ООО «СОЮЗ», СПК «Быданово» |
| Цели муниципальной программы |  | обеспечение качественного предоставления коммунальных услуг потребителю; обеспечение сбалансированности коммерческих интересов предприятий коммунального комплекса и потребителей; повышение эффективности и оптимальности развития системы; развитие конкурентных отношений |
| Задачи муниципальной программы |  | снижение дефицита оказываемых коммунальных услуг потребителям; снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; снижение количества аварийности в жилищно-коммунальной инфраструктуре; экономия энергоресурсов; улучшение комфортности и безопасности условий проживания населения. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |  | количество аварий и повреждений на 1 км сети в год; протяженность сетей нуждающихся в замене. |
| Сроки и этапы реализации программы |  | 2019-2028 годы, выделения этапов не предусмотрено |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы |  | Общий объем финансирования составляет: 2616,8 тыс.рублей, в том числе: средства бюджета сельского поселения – 100,0тыс.руб.; средства ООО «Союз»* - 231,8 тыс.руб.; средства учреждений бюджетной сферы* – 80,0 тыс.руб.; средства граждан поселения – 60,0 тыс.руб.; средства областного бюджета на стимулирование самообложения - средства СПК «Быданово» - 2145,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  | социальные результаты: обеспечение надежности систем водоснабжения и водоотведения, повышение комфортности проживания; технические результаты: снижение потерь воды, снижение количества технологических остановок. |

*по согласованию.

- Введение

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных источников, обеспечения ресурсосбережения, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения, работы предприятий, учреждений и организаций, путем повышения качества предоставления коммунальных услуг, повышения эффективности и надежности работы систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, улучшения работ по содержанию и текущему ремонту жилищного фонда.

- Цели и задачи

Целью разработки муниципальной Программы является  обеспечение развития коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, снижение уровня общего износа основных фондов,  повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;

привлечение инвестиционных средств в обеспечении реализации инвестиционных программ;

разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности;

определение необходимого объема финансовых средств для реализации муниципальной программы;

обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества;

обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства услуг;

осуществление замены изношенных фондов, в первую очередь сетей, для сокращения аварийности;

увеличение капитального и текущего ремонта объектов ЖКХ с целью  предотвращения его дальнейшего ветшания.

обеспечить 100% учёта  производства и потребления коммунальных услуг.

- Характеристика коммунальной инфраструктуры Быдановского сельского поселения

3.1. Коммунальная инфраструктура поселения предназначена для создания высокого уровня комфорта жителям Быдановского сельского поселения и условий для успешной деятельности предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения.

Инфраструктура поселения состоит из систем тепло- и водоснабжения.  Некоторые коммунальные системы  находятся в муниципальной собственности сельского поселения и эксплуатируются на условиях концессионного соглашения с  ООО «Союз».

Системы теплоснабжения  находятся в муниципальной собственности сельского поселения и эксплуатируются на основании концессионных соглашений ООО «Союз». Системы водоснабжения находятся в собственности  СПК «Быданово».

3.2. СПК «Быданово», эксплуатируя объекты ЖКХ поселения, осуществляет следующее виды деятельности:

- обеспечение бесперебойной подачи воды физическим юридическим лицам;

- текущий  ремонт водопроводных сетей и объектов водоснабжения;

- оказание услуг по договорам подряда;

- строительство водопроводных сетей по договорам подряда;

- платные услуги населению;

- оказание услуг по договорам физическим и юридическим лицам;

иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

3.3. ООО «Союз», эксплуатируя объекты ЖКХ поселения, осуществляет следующее виды деятельности:

- теплоснабжение физических и юридических лиц;

- текущий  ремонт теплотрасс и объектов теплоснабжения;

- оказание услуг по договорам физическим и юридическим лицам;

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Среднесписочная численность работников, занятых на территории поселения –   7 штатных единиц.

3.4.  Техническое оснащение

С ООО «Союз» действует концессионное соглашение на следующее муниципальное имущество:  котельные – 1 шт, тепловые сети –511,6 м.

Протяженность теплосетей нуждающихся в капитальном ремонте (замена теплотрассы полностью) – 0,06 км.

Износ теплосетей – 30 %. Средний КПД котлов – 50 %.

СПК «Быданово» имеет следующее имущество: скважины  – 4 шт., башни водонапорные – 1 шт., водопроводные сети – 10 км.

Водопроводных сетей нуждающихся  в капитальном ремонте (замене) – 5,65 км.

Износ водопроводных сетей –  60 %.:

Все скважины требуют ремонта (промывки, замена водоподъемных труб, автоматики и пусковых устройств).

- Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается выполнить в течение 2019-2028 годов.

5. Перечень программных мероприятий и источники финансирования

Для реализации поставленных целей и решения задач муниципальной программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусматривается выполнение следующих мероприятий:

Таблица 1

| № п/п | ## Наименование мероприятий | Срок выпол- нения | Сумма (тыс. руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение и установка счётчика воды на арт. скважинах № 349, № 481 | 2020 | 40,0 | средства СПК «Быданово» |
|  | Прокладка новой ветки водопровода | 2019 | 125,0 | средства СПК «Быданово» |
| 2 | Замена водопроводных сетей, протяжённостью в д. Быданово | 2020-2028 г | 1530 | средства СПК «Быданово» |
| 3 | Замена насоса ЭЦВ | 2019-2028 г | 150,0 | средства СПК «Быданово» |
| 4 | Замена теплотрассы от Котельной №8 до здания дет/сада | 2020 г. | 85,8 | средства ООО «СОЮЗ» |
| 5 | Промывка внутренних тепловых сетей: - МКОУ СОШ д. Быданово | 2019- 2021 | 80,0 | МКОУ СОШ д.Быданово |
| 6 | Замена кровли на здании котельной | 2026 | 90,0 | ООО «Союз» |
| 8 | Оснащение приборами учёта потребления воды: -частного жилого фонда | 2019- 2028 | 60,0 | ср. владельцев* |
| 9 | Установка окон в здании котельной | 2027 | 35,0 | средства ООО «Союз» |
| 10 | Текущий ремонт объектов и оборудования теплоснабжения, водоснабжения | 2019-2028 | 21,0 100,0 300,0 | ООО «Союз»* местный бюджет СПК «Быданово» |
|  | ВСЕГО по мероприятиям в том числе: -бюджет сельского поселения -средства ООО «Союз» -средства граждан -СПК «Быданово» -МКОУ СОШ д. Быданово - средства районного бюджета | 2019-28 2019-28 2019-28 2019-28 2019-28 2019-28 | 2616,8 100,0 231,8 60,0 2145,0 80 |  |

*по согласованию.

6. Обоснование целесообразности достижения цели Программы  программно-целевым методом

Сложившееся положение дел в системе ЖКХ в сельском поселении стало следствием сложных социально-экономических явлений, происходящих в обществе, длительное время отсутствие, а в последние годы недостаток бюджетного финансирования на выполнение мероприятий по развитию и модернизации объектов ЖКХ сельского поселения.

Как показывает практика,  проведение ремонтных и профилактических работ только на объектах ЖКХ, находящихся на балансе администрации сельского поселения - котельные, внешние тепловые,  водопроводные сети не позволяет надёжно обеспечить потребителей  коммунальными  услугами, т.к. внутренние тепловые и водопроводные сети  на объектах потребителей, также требуют плановых ремонтно-профилактических работ, замены и модернизации, которые на большинстве объектов не проводились с момента их ввода в эксплуатацию.

Большое  количество аварий на коммунальных сетях происходят  на объектах потребителей коммунальных услуг.

Основными причинами  этого являются:

- отсутствие специалистов по ремонту и эксплуатации коммунальных сетей;

- нарушение сроков проведения планово-профилактических работ на инженерных сетях.

В связи с этим основные усилия в приоритетном порядке должны быть сосредоточены на обеспечение одновременного производства ремонтно-профилактических работ на объектах ЖКХ поселения и внутренних инженерных сетях потребителей.

В этих условиях бесперебойное обеспечение услугами ЖКХ потребителей, расположенных на территории сельского поселения, возможно лишь с использованием программно-целевого метода, который позволит контролировать выделение, а затем целевое использование средств, направленных на выполнение конкретных, намеченных в Программе  мероприятий. В противном случае ситуация в области обеспечения качества коммунальных услуг на территории сельского поселения будет  ухудшаться.

Для преодоления негативных тенденций в деле производства, транспортировки и использования коммунальных услуг необходимы целенаправленные скоординированные действия органов местного самоуправления сельского поселения, органов власти района и области, а также предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных на территории сельского поселения и граждан, пользующихся услугами коммунального комплекса. Характер проблемы требует наличия долговременной стратегии и применения организационно-финансовых механизмов взаимодействия.

Необходимость Программы обусловлена также следующими причинами:

- социально-экономической остротой проблемы;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы;

- необходимостью привлечения к решению проблемы органов исполнительной власти субъекта РФ, района и сельского поселения. Без  областной и районной финансовой поддержки  администрация сельского поселения в сложившихся условиях не в состоянии обеспечить полную надёжность работы коммунального комплекса.

Применение программно-целевого метода позволит осуществить:

- координацию деятельности органов исполнительной власти сельского поселения, района и области, а также предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения, в обеспечении  надёжности и эффективности работы коммунального комплекса;

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество аварий  на инженерных сетях и оборудовании.

Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения  услугами ЖКХ.

- Характеристика и прогноз развития проблемной ситуации

сельского поселения без использования программно-целевого метода

Сложившаяся ситуация по обеспечению коммунальными услугами потребителей сельского поселения не улучшается и имеет  характер тревожной. Для такой ситуации характерны:

-  опасность  аварий на инженерных сетях ЖКХ;

-  опасность роста  материального ущерба от аварий и перебоев в предоставлении коммунальных услуг;

- опасность приостановки работы предприятий, учреждений и организаций из-за временного прекращения оказания им коммунальных услуг;

- недостаточное вовлечение населения, организаций, учреждений и предприятий в работу по обеспечению  надёжности работы ЖКК.

Основными недостатками подхода к обеспечению надёжной работы ЖКК поселения без использования программно-целевого метода будут являться:

- невозможность формирования единых целевых  показателей (индикаторов);

- невозможность полного и эффективного использования системного и комплексного подходов при разработке мероприятий, направленных на надёжность работы ЖКК и смягчение социально-экономических последствий от аварий на инженерных сетях и системах;

- отсутствие механизмов координации и контроля мероприятий по повышению надёжности работы ЖКК, а также последовательности их реализации;

- отсутствие системного планирования действий и существующих ресурсов;

- снижение эффективности использования финансовых средств, направленных на  надёжную работу ЖКК в условиях ведомственной разобщённости.

Решение поставленной проблемы без использования программно-целевого метода сделает невозможным достижение конечных результатов и приведёт к повышению темпов роста количества аварий, материального ущерба от них, а также  перебоям в работе потребителей коммунальных услуг.

- Риски, возникающие при реализации Программы и меры по их снижению

Решение проблемы надёжного и эффективного обеспечения услугами ЖКК сельского поселения может не достичь всех поставленных целей в следующих случаях:

- не выделения минимально потребных финансовых ресурсов в бюджете поселения и сметах предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения;

- включение в Программу заведомо невыполнимых мероприятий, без учёта факторов социально-экономического и стратегического характера, а также без достижения договорённости с вышестоящими органами исполнительной власти области и района по оказанию финансовой поддержки поселению с их стороны;

- отсутствие всех необходимых данных, обеспечивающих оценку результативности основных программных мероприятий, их количественных характеристик и объёмов финансовых средств.

Исходя из  этого в Программу включены только те мероприятия, без реализации которых через 2-3 года система ЖКХ сельского поселения будет неспособна оказывать услуги по жизнеобеспечению поселения, что приведёт к последствиям катастрофического характера.

- Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Программа реализуется за счёт бюджета сельского поселения и иных бюджетных источников, средств владельцев (балансодержателей) объектов, потребляющих услуги ЖКХ, внебюджетных источников предприятий и организаций, граждан, проживающих  на территории поселения.

Финансирование мероприятий Программы в течение десяти лет.

10. Механизм реализации муниципальной Программы и контроль  за ходом её  выполнения

Заказчиком муниципальной программы является администрация Быдановского сельского поселения.

Заказчик осуществляет следующие функции по реализации муниципальной программы:

разрабатывает нормативную правовую базу поселения в жилищно-коммунальной сфере, необходимую для реализации муниципальной программы;

осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы и её информационно-аналитическое обеспечение;

осуществляет формирование и представление в администрацию Белохолуницкого района заявок на софинансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств областного бюджета;

в случае финансирования муниципальной программы из областного бюджета, представляет отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы в администрацию Белохолуницкого района на основании соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета местному;

организация конкурсов на размещение муниципальных заказов по реализации программных мероприятий. Объявление администрацией поселения аукциона по выбору подрядных организаций для выполнения работ осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Исполнителем муниципальной программы является администрация Быдановского сельского поселения.

Исполнитель муниципальной программы осуществляет текущее управление муниципальной программы и оперативный контроль за ходом её реализации.

Муниципальная программа прекращает свое действие по истечении срока её реализации.

Контроль над ходом реализации Программы осуществляют:

администрация Быдановского сельского поселения;

руководство предприятия ООО «Союз

руководство предприятия СПК «Быданово».

#### 11.  Оценка результатов эффективности реализации Программы

Реализация предложенных программных мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры Быдановского сельского поселения позволит улучшить качество обеспечения потребителей сельского  поселения коммунальными услугами, сократить  количество  аварий и сбоев в работе ЖКК,  относительно сократить материальные потери, создать  условия для модернизации в ЖКК и укрепить  материально-техническую базу.

12.  Показатели ожидаемых результатов

Таблица 2

| № | Наименование показателей | Единица измер. | Фактический показатель в 2018 | Планируемое значение показателя в 2028 | Изменение показателя к 2028 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Уменьшение количества аварий: -на водопроводных сетях -на тепловых сетях | шт. шт. | 2 1 | 1 - | -50 - |
| 2. | Сокращение количества перебоев: - в подаче воды потребит. - в подаче тепла | шт. шт. | 2 2 | 1 1 | -50 -50 |
| 3. | Уменьшение потерь теплоносителя при транспортировке потребителям | % | 20 | 10 | -50 |
| 4 | Уменьшение потерь воды при транспортировке потребителям | % | 1,5 | 0,5 | -66,6 |
| 5. | Обеспечение приборами учёта: - тепла - воды | % от потреб. | 1 70 | 100 100 | 100 42,9 |

13. Заключительные положения

Успешная реализация программы позволит:

- обеспечить комфортность и безопасность условий проживания граждан  Быдановского сельского поселения;

- обеспечить бесперебойное функционирование предприятий, учреждений и организаций бюджетной,  внебюджетной и производственной сфер;

- улучшить качество жилищно-коммунальных услуг и оптимизировать затраты на предоставление коммунальных услуг;

- довести потери в жилищно-коммунальной инфраструктуре Быдановского сельского поселения  до нормативных значений;

- обеспечить экономное использование ресурсов.